|  |
| --- |
|  |

**«ПЫШКЕТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ПЫШКЕТСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (главы)**

**01 марта 2016 года № 4**

**С. Пышкет**

**Об организации противопаводковых**

**работ по МО «Пышкетское» на**

**весенний период 2016 год**

В целях обеспечения сохранности прудов, гидротехнических сооружений, защите населения от весеннего паводка 2016 года и предупреждения чрезвычайных ситуаций:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав паводковой комиссии и план работы на паводковый период на территории МО (прилагается).
2. О всех чрезвычайных ситуациях, возникших в связи с весенним паводком сообщать на телефон ЕДДС – 01, 2-12-51.
3. Настоящее постановление обнародовать путем вывешивания на информационных стендах.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста – эксперта администрации МО Ившину Л.Х.
5. Данное постановление разместить на сайте «Юкаменского района» и в Вестнике.

Глава МО «Пышкетское» О.В.Владыкина

**СОСТАВ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ**

1. Булдаков Н.Б. – председатель комиссии, депутат МО
2. Бушмакин В.П. – депутат МО
3. Касаткин Н.А.- староста д.Кельдыки
4. Зямбахтин П.П. – депутат д. Турчино

Приложение № 1 к постановлению главы № 4 от 01.03.2016г.

**План работы на паводковый период по МО «Пышкетское»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Организовать проверку состояния всех прудов и рек | До 30 марта 2016 года | Комиссия, глава |
| 2 | Очистить подъездные пути к прудам | До 1 апреля 2016года | Паводковая комиссия |
| 3 | Организовать наблюдение за уровнем воды | В период паводка | Комиссия |
| 4 | Запретить хождение по льду прудов и рек | С 20 марта 2016года | Старосты населенных пунктов |
| 5 | ФАПам приобрести медикаменты на паводковый период | До 1 апреля 2016 года | Фельдшеры д. Кельдыки и д. Турчино |
| 6 | Магазинам райпо обеспечить население продуктами повседневного спроса | До 1 апреля 2016 года | РАЙПО |
| 7 | Отколоть лед перед входными головками | До 1 апреля 2016 года | Комиссия |
| 8 | Очистить водопропускные трубы от льда и посторонних предметов на автомобильных дорогах внутри населенных пунктов | Март 2016 года | Глава , отработчики |
| 9 | Установить аншлаги в Дерягах о запрете выхода на лед. | Март 2016 года | Глава |