****

**«ВЫЛЫН-УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19 марта 2018 года № 10**

**с.Верх-Уни**

**О подготовке к весеннему паводку**

**2018 года на территории муниципального**

**образования «Верх-Унинское»**

В целях обеспечения сохранности прудов, гидротехнических сооружений, защиты населения и территории муниципального образования «Верх-Унинское» от весеннего паводка 2018 года и принятия своевременных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии муниципального образования «Верх-Унинское» (списочный состав прилагается).
2. Утвердить план работы на паводковый период (план прилагается).
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, независимо от форм собственности, провести мероприятия согласно плану работы на паводковый период.
4. Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Верх-Унинское» Масимовой Н.Г. организовать выполнение мероприятий по подготовке территории Верх-Унинского поселения к пропуску весенних паводковых вод 2018 года.
5. Обо всех ЧС, возникающих в связи с паводком, сообщать главному специалисту отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Юкаменский район» Невоструеву А.Ю. по телефону 2 – 16 – 36 или по телефону ЕДДС – 01 или 2-16-05.
6. Настоящее постановление вручить всем руководителям сельхозпредприятий, разместить в общественных местах.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на уполномоченного по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Верх-Унинское» Максимову Н.Г.

Глава муниципального образования

«Верх-Унинское»:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.В.Веретенникова /

Ознакомлена: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Максимова Н.Г./

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

ПО ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХ – УНИНСКОЕ» НА 2017 ГОД.

1. Веретенникова Наталья Владимировна – глава МО «Верх-Унинское».
2. Максимова Наталья Геннадьевна – специалист, уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации МО «Верх-Унинское».
3. Осипова Валентина Николаевна – руководитель ООО «Верх-Уни» (по согласованию).
4. Яговкин Александр Александрович – руководитель ООО «Маяк» (по согласованию).
5. Данилов Сергей Николаевич – руководитель К(Ф)Х Данилова С.Н. (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

ПЛАН

РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХ – УНИНСКОЕ» В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
|  | Определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. | До 10.04.2018 | Глава МО, руководители сельхозпредприятий  (по согласованию) |
|  | Разработать график дежурства и планы мероприятий на период весеннего паводка. | До 10.04.2018 | Глава МО, руководители сельхозпредприятий  (по согласованию) |
|  | Очистить подъезды к прудам. | До 10.04.2018 | Глава МО, руководители сельхозпредприятий  (по согласованию) |
|  | Создать механизированные группы для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, предусмотреть водопропускные и водоотводные каналы (траншеи) | До 10.04.2018 | Руководители сельхозпредприятий  (по согласованию с Администрацией МО) |
|  | Провести чернение льда либо околоть лёд перед входными оголовками. | До 10.04.2018 | Члены ДПД и ДПК, механизированные группы сельхозпредприятий\* |
|  | Очистить водоспуски ото льда и мусора | До 10.04.2018 | Члены ДПД и ДПК, |
|  | Подготовить резерв материальных средств для предотвращения ЧС, связанных с размывом дамб. | До 10.04.2018 | Руководители сельхозпредприятий  (по согласованию с Администрацией МО) |
|  | Проверить состояние и, при необходимости, провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб в наиболее уязвимых местах. | До 10.04.2018 | Механизированные группы сельхозпредприятий\* |
|  | Организовать контроль уровня воды в водоёмах. | В период паводка | Глава МО,  Члены ДПД и ДПК |
|  | Обеспечить беспрепятственный проезд тяжеловесной техники к местам возникновения ЧС. | В паводковый период | Глава МО, руководители сельхозпредприятий  (по согласованию) |
|  | Организовать подготовку водопропускных устройств на дорогах и проезжих частях улиц для пропуска паводковых вод. | До 10.04.2018 | Глава МО,  Члены ДПД и ДПК |
|  | Усилить контроль по недопущению выхода населения на лед в паводковый период | В период паводка | Специалист МО, уполномоченный  поделам ГОиЧС;  Члены ДПД и ДПК |
|  | Выставить знаки, запрещающие выход населения на лед в паводковый период | До 10.04.2018 | Члены ДПД и ДПК |
|  | Принять меры по ограничению и запрещению движения автотракторной техники по улицам населённых пунктов территории МО «Верх-Унинское», отвода стока вод с целью предотвращения разрушения дорожного полотна. | До 10.04.2018 | Глава МО, руководители сельхозпредприятий |
|  | В образовательных учреждениях провести классные часы с учащимися и беседы с воспитанниками о запрете хождения по льду прудов и рек во время весеннего паводка. | До 01.04.2018 | Директор школы, заведующая детским садом |
|  | Активно использовать агитационные материалы и мероприятия в работе по предупреждению несчастных случаев на водоемах | В период паводка | Глава МО,  Члены ДПД и ДПК |

* - ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ