****

**«ВЫЛЫН-УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2018 года № 13

С. Верх-Уни

**О санитарной очистке, благоустройству и противопожарных мероприятиях**

**на территории муниципального образования «Верх-Унинское»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Верх-Унинское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 16 апреля по 31 мая 2018 года декаду по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности на территории муниципального образования «Верх-Унинское».
2. Утвердить план декады по благоустройству, санитарной очистке и пожарной безопасности МО «Верх-Унинское» на 2018 год (план прилагается).
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, учреждений социальной сферы, жителям всех населённых пунктов:

* Организовать работу по санитарной очистке, благоустройству и пожарной безопасности на закреплённых территориях (на территориях ферм, машинных дворов, магазинов, школ и детских садов, ФАПов, Домов культуры, придомовых территориях).
* В течение декады еженедельно проводить работы по санитарной очистке и благоустройству закреплённых территорий.
* Рекомендовать руководителям ООО «Верх-Уни» и «Маяк», К(Ф)Х Данилова С.Н. безвозмездно предоставлять транспорт для проведения работ вывозу мусора с территорий, прилегающих к учреждениям бюджетной сферы, и из частного сектора в период проведения работ по саночистке и благоустройству.
* Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, учреждений социальной сферы, жителям населённых пунктов произвести необходимый ремонт имеющихся заборов, палисадников, ограждений памятных мест.

4. Организацию работ, контроль над их выполнением и ответственность возложить на депутатов сельского Совета МО «Верх-Унинское».

5. Координацию работы по санитарной очистке и благоустройству и ответственность за выполнение возложить на рабочую группу в следующем составе:

* Максимова Н.Г., специалист администрации МО «Верх-Унинское», руководитель рабочей группы.
* Осипова В.Н., руководитель ООО «Верх-Уни» (по согласованию)
* Яговкин А.А., руководитель ООО «Маяк» (по согласованию)
* Данилов С.Н., руководитель К(Ф)Х (по согласованию)
* Злобина А.Ф., директор МОУ Верх-Унинская СОШ.
* Поздеева Л.Л., директор Верх-Унинского ЦСДК.
* Арасланова А.М., руководитель Шафеевского СДК.
* Данилова Н.Е., заведующая Верх-Унинским ФАП.
* Арасланов Р.Г., заведующий Шафеевским ФАП.
* Касимова К.С., заведующая Верх-Унинским Детским садом.
* Арасланова И.Н., заведующая Шафеевским детским садом.

6. Руководителю рабочей группы Максимовой Н.Г. еженедельно подводить итоги проведения работ и каждую неделю предоставлять информацию главе МО и в отдел строительства и ЖКХ администрации МО «Верх-Унинское».

7. Подвести итоги декады и довести информацию до населения. Сведения о нерадивых хозяевах предоставить в районную административную комиссию.

Глава муниципального образования

«Верх-Унинское»: Н.В.Веретенникова

**Приложение 1.**

**ПЛАН ДЕКАДЫ**

**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ».**

**2018 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
|  | Издание Постановлений об ограничении движения тяжёлой техники по улицам н/п МО, о проведении декады по саночистке, благоустройству и противопожарной безопасности на территории МО «Верх-Унинское» | Апрель | Глава МО |
|  | Создание комиссии (рабочей группы) по координации работы по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности | 10.04.18 | Глава МО |
|  | Заседание координационной комиссии с повесткой дня:  1. Разработка и утверждение плана работы по благоустройству, саночистке и пожарной безопасности территории МО. | 10.04.18 | Глава МО |
|  | Совещания с руководителями учреждений социальной сферы. | 1 раз в месяц | Глава МО |
|  | Заседание сельского комитета с повесткой дня  о месячнике по благоустройству и саночистке,  о противопожарной безопасности. | 1 раз в месяц | Глава МО |
|  | Встречи с руководителями сельхозпредприятий и учреждений социальной сферы по вопросам благоустройства и пожарной безопасности. | Раз в неделю. | Глава МО. |
|  | Контроль над соблюдением ограничения проезда техники по улицам населённых пунктов МО. | В течение месяца | Глава МО, депутаты. |
|  | Проведение работ по санитарной очистке, благоустройству на территориях сельхозпредприятий, учреждений соцсферы, придомовых территория жителей МО. | До 9 мая | Глава МО, руководители хозяйств, учреждений соцсферы, депутаты, старосты н/п. |
|  | Очистка территорий сельхозпредприятий от мусора:   1. ООО «Верх-Уни» 2. ООО «Маяк»   3. К(ф)Х Данилова С.Н. | До 9 мая | Осипова В.Н..  Яговкин А.А.  Данилов С.Н. |
|  | Благоустройство и очистка территорий общественных зданий, учреждений, мест массового пребывания людей от мусора:   * Территория Верх-Унинской ООШ * Территория Верх-Унинского ЦСДК * Территория администрации МО * Территория ФАП * Территория библиотеки * Территория магазина ИП Чернышова * Территория магазина «Шеп» * Территория магазина РАЙПО * Мельнично-крупяного цеха «Шеп» * Территория автобусной остановки * Территория Шафеевского ФАП * Территория магазина РАЙПО * Территория Шафеевского ДК | До 9 мая | Злобина А.Ф.  Поздеева Л.Л.  Веретенникова Н.В.  Данилова Н.Е.  Данилова Э.С.  Чернышев  Данилова Т.Я.  Дорофеева И.Л.  Данилов С.Н.  Веретенникова Н.В.  Салеева Г.Г.  Берсенева С.А.  Малых А.М. |
|  | Очистка территорий частных домов от мусора:  1. село Верх-Уни:  2. деревня Доронино  3. деревня Антропиха  4. деревня Лялино  5. деревня Шафеево | До 31.05.18 | Глава МО, депутаты, старосты  населенных  пунктов. |
| 13 | Очистка северных сторон зданий от снежных залежей. | В течение апреля | Руководители учреждений |
| 14 | Вырубка древесного подроста, окультуривание территории населённых пунктов МО; вывоз вырубленного древесного подроста и мусора в места временного размещения ТБО. | В течение месяца | Жители н/п, руководители предприятий и учреждений. |
| 15 | Ремонт ограждений, повреждённых за зиму, покраска палисадников (по мере возможности). | До 31.05.18 | Жители н/п, руководители предприятий и учреждений. |
| 16 | Предварительные подворные обходы в населённых пунктах МО с целью проверки хода работ по  благоустройству, саночистке и противопожарной безопасности. | 25.04. -01.05 | Комиссия по благоустройству, старосты улиц и деревень, депутаты. |
| 17 | Организация и проведение субботников по уборке мусора. | Еженедельно | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 18 | Сельские сходы в населённых пунктах МО с повесткой дня:  о месячнике по благоустройству и саночистке,  о противопожарной безопасности,  о профилактике бешенства животных. | 4 декада апреля | Глава МО, старосты улиц, депутаты. |
| 19 | Операция «Чистые улицы» | До 9 мая | Руководитель «МГ» |
| 21 | Косметический ремонт памятников погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн и благоустройство территорий мемориальных комплексов. | 4 декада апреля | Директора Верх-Унинской школы и Шафеевского детсада, директор ЦСДК |
| 22 | Обход организаций с целью проверки выполнения работ по благоустройству, саночистке и противопожарной безопасности. | 4 декада апреля | Глава МО. |
| 23 | Очистка и благоустройство территории родников в деревнях Антропиха и Шафеево, в селе Верх-Уни. | Май | Депутаты, старосты населённых пунктов |
| 24 | Очистка и благоустройство территорий кладбищ  д.Шафеево и с.Верх-Уни. | По мере возмож-ности в теч. декады | Депутаты, старосты населённых пунктов |
| 25 | Ликвидация несанкционированных свалок. | В теч.  декады | Глава МО. |
| 26 | Сгруживание ТБО на территориях их временного размещения Доронинского и Шафеевского карьеров. | В теч.  декады | Глава МО. |
| 27 | Заседания координационной комиссии по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности по подведению итогов недели. | По пятницам | Руководитель группы |
| 28 | Работа координационной комиссии по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности | В течение всей декады | Руководитель группы |
| 29 | Информационное оповещение жителей МО о ходе декады по санитарной очистке, благоустройству территории и противопожарной безопасности. | В течение декады | Руководитель координационной группы |