****

**«ВЫЛЫН-УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2019 года № 5.1

С. Верх-Уни

**О санитарной очистке, благоустройству и противопожарных мероприятиях**

**на территории муниципального образования «Верх-Унинское».**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Верх-Унинское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 10 апреля по 31 мая 2019 года декаду по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности на территории муниципального образования «Верх-Унинское».
2. Утвердить план декады по благоустройству, санитарной очистке и пожарной безопасности МО «Верх-Унинское» на 2019 год (план прилагается).
3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, учреждений социальной сферы, жителям всех населённых пунктов:

* Организовать работу по санитарной очистке, благоустройству и пожарной безопасности на закреплённых территориях (на территориях ферм, машинных дворов, магазинов, школ и детских садов, ФАПов, Домов культуры, придомовых территориях).
* В течение декады еженедельно проводить работы по санитарной очистке и благоустройству закреплённых территорий.
* Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, учреждений социальной сферы, жителям населённых пунктов произвести необходимый ремонт имеющихся заборов, палисадников, ограждений памятных мест.

4. Организацию работ, контроль над их выполнением возложить на депутатов сельского Совета МО «Верх-Унинское».

5. Координацию работы по санитарной очистке и благоустройству и ответственность за выполнение возложить на рабочую группу в следующем составе:

* Максимова Н.Г., специалист администрации МО «Верх-Унинское», руководитель рабочей группы.
* Осипова В.Н., руководитель ООО «Верх-Уни» (по согласованию)
* Яговкин А.А., руководитель ООО «Маяк» (по согласованию)
* Данилов С.Н., руководитель К(Ф)Х (по согласованию)
* Злобина А.Ф., директор МОУ Верх-Унинская СОШ.
* Поздеева Л.Л., директор Верх-Унинского ЦСДК.
* Арасланова А.М., руководитель Шафеевского СДК.
* Данилова Н.Е., заведующая Верх-Унинским ФАП.
* Касимова К.С., заведующий Шафеевским ФАП.
* Арасланова И.Н., заведующая Шафеевским детским садом.

6. Руководителю рабочей группы Максимовой Н.Г. еженедельно подводить итоги проведения работ и каждую неделю предоставлять информацию главе МО и в отдел строительства и ЖКХ администрации МО «Юкаменский район».

7. Подвести итоги декады и довести информацию до населения. Сведения о нерадивых хозяевах предоставить в районную административную комиссию.

Глава муниципального образования

«Верх-Унинское»: Н.В.Веретенникова

**Приложение 1.**

**ПЛАН ДЕКАДЫ**

**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ».**

**2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
|  | Издание Постановлений о проведении декады по саночистке, благоустройству и противопожарной безопасности на территории МО «Верх-Унинское» | Апрель | Глава МО |
|  | Создание комиссии (рабочей группы) по координации работы по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности | 10.04.19 | Глава МО |
|  | Заседание координационной комиссии с повесткой дня:  1. Разработка и утверждение плана работы по благоустройству, саночистке и пожарной безопасности территории МО. | 10.04.16 | Глава МО |
|  | Совещания с руководителями учреждений социальной сферы. | 1 раз в месяц | Глава МО |
|  | Встречи с руководителями сельхозпредприятий и учреждений социальной сферы по вопросам благоустройства и пожарной безопасности. | 1 раз в месяц | Глава МО. |
|  | Контроль над соблюдением ограничения проезда техники по улицам населённых пунктов МО. | В течение месяца | Глава МО, депутаты. |
|  | Проведение работ по санитарной очистке, благоустройству на территориях сельхозпредприятий, учреждений соцсферы, придомовых территория жителей МО. | До 9 мая | Глава МО, руководители хозяйств, учреждений соцсферы, депутаты, старосты н/п. |
|  | Очистка территорий сельхозпредприятий от мусора:   1. ООО «Верх-Уни» 2. ООО «Маяк»   3. К(ф)Х Данилова С.Н. | До 9 мая | Осипова В.Н..  Яговкин А.А.  Данилов С.Н. |
|  | Благоустройство и очистка территорий общественных зданий, учреждений, мест массового пребывания людей от мусора:   * Территория Верх-Унинской ООШ * Территория Верх-Унинского ЦСДК * Территория магазина ИП Чернышова * Территория магазина «Шеп» * Территория магазина РАЙПО * Мельнично-крупяного цеха «Шеп» * Территория автобусной остановки * Территория Шафеевского ФАП * Территория магазина РАЙПО * Территория Шафеевского детского сада | До 9 мая | Веретенникова Н.В.  Злобина А.Ф.  Поздеева Л.Л.  Чернышов  Данилова Т.Я.  Дорофеева И.Л.  Данилов С.Н.  Веретенникова Н.В.  Касимова К.С.  Арасланова Н.Ю.  Арасланова И.Н.  Малых А.М. |
|  | Очистка территорий частных домов от мусора:  1. село Верх-Уни:  2. деревня Доронино  3. деревня Антропиха  4. деревня Лялино  5. деревня Шафеево | До 31.05.19 | Глава МО, депутаты, старосты  населенных  пунктов. |
| 11 | Очистка северных сторон зданий от снежных залежей. | В течение апреля | Руководители учреждений |
| 12 | Вырубка древесного подроста, окультуривание территории населённых пунктов МО; вывоз вырубленного древесного подроста и мусора в места временного размещения ТБО. | В течение месяца | Жители н/п, руководители предприятий и учреждений. |
| 13 | Ремонт ограждений, повреждённых за зиму, покраска палисадников (по мере возможности). | До 31.05.19 | Жители н/п, руководители предприятий и учреждений. |
| 14 | Предварительные подворные обходы в населённых пунктах МО с целью проверки хода работ по  благоустройству, саночистке и противопожарной безопасности. | 25.04. -07.05 | Комиссия по благоустройству, старосты улиц и деревень, депутаты. |
| 15 | Организация и проведение субботников по уборке мусора. | Еженедельно | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 16 | Сельские сходы в населённых пунктах МО с повесткой дня:  о месячнике по благоустройству и саночистке,  о противопожарной безопасности,  о профилактике бешенства животных. | 4 декада апреля | Глава МО, старосты улиц, депутаты. |
| 17 | Операция «Чистые улицы» | До 9 мая | Глава МО |
| 18 | Косметический ремонт памятников погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн и благоустройство территорий мемориальных комплексов. | 4 декада апреля | Директора Верх-Унинской школы и Шафеевского детсада, директор ЦСДК |
| 19 | Обход организаций с целью проверки выполнения работ по благоустройству, саночистке и противопожарной безопасности. | 4 декада апреля | Глава МО. |
| 20 | Очистка и благоустройство территории родников в деревнях Антропиха и Шафеево, в селе Верх-Уни. | Май | Депутаты, старосты населённых пунктов |
| 21 | Очистка и благоустройство территорий кладбищ  д.Шафеево и с.Верх-Уни. | По мере возмож-ности в теч. декады | Депутаты, старосты населённых пунктов |
| 22 | Ликвидация несанкционированных свалок. | В теч.  декады | Глава МО. |
| 23 | Заседания координационной комиссии по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности по подведению итогов недели. | По пятницам | Руководитель группы |
| 24 | Работа координационной комиссии по санитарной очистке, благоустройству и противопожарной безопасности | В течение всей декады | Руководитель группы |
| 25 | Информационное оповещение жителей МО о ходе декады по санитарной очистке, благоустройству территории и противопожарной безопасности. | В течение декады | Руководитель координационной группы |