****

**«ВЫЛЫН-УНИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХ-УНИНСКОЕ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2020 года № 6

Село Верх-Уни

**О проведении противопаводковых мероприятий**

**на территории муниципального образования**

**«Верх-Унинское» в 2020 году**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с целью минимизации рисков возникновения негативных последствий, вызванных с прохождением весеннего паводка в 2020 году, администрация муниципального образования «Верх-Унинское»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий Муниципального образования «Верх-Унинское» на период весеннего половодья 2020 года (Приложение 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер, связанных с паводком 2020 года (Приложение 2).

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования «Верх-Унинское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Юкаменский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Верх-Унинское» Н.В.Веретенникова

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Верх-Унинское»

от 11.03.2020 № 6

**П Л А Н**

противопаводковых мероприятий муниципального образования «Верх-Унинское»

на период весеннего половодья 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол-нения |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период весеннего половодья | Глава поселения | До 15.03.2020 |
|  | Рассмотрение вопроса обеспечения превентивных мер, связанных с весенним паводком, на совещании с руководителями сельхозпредприятий и учреждений социальной сферы | Глава поселения | До 25.03.2020 |
|  | Проверка готовности системы оповещения | Глава поселения | До 20.03.2020 |
|  | Проведение тренировок с включением вопросов оповещения и сбора членов ДПД и ДПК, оперативного штаба и порядка действий сил и средств по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья | Глава поселения | До 25.03.2020 |
|  | Проведение обследования гидротехнических сооружений на Останапиевском, Верх-Унинском, Усть-Лекомском, Доронинском и двух Шафеевских прудах | АдминистрацияМО | До 25.03.2020 |
|  | Организация работ по подготовке гидротехнического сооружения к пропуску воды в период весеннего половодья (чернение и распиловка льда вокруг водосбросов и т.д.) | Глава поселения | До 25.03.2020 |
|  | Определение состава сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий, с целью приведения в готовность к действиям в случае ЧС | Глава поселения,руководители сельхозпред-приятий | До 31.03.2020 |
|  | Организация очистки от снега и наледи систем водоотведения в населенных пунктах, обеспечение беспрепятственного пропуска талых вод. Организация очистки от снега, наледи и сосулек с кровель зданий жилого фонда и производственных помещений | АдминистрацияМО, руководители организаций и учреждений | До 31.03.2020 |
|  | Организация регулярной разведки ледовой обстановки на имеющихся водоемах | Администрация МО | Март - апрель |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности земельных ресурсов и водного фонда, предотвращения смыва в реки и водоемы удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, отходов сельскохозяйственного производства | Глава поселения, руководители сельхозпред-приятий | Март - апрель |

Приложение 2 к постановлению

администрации муниципального образования

«Верх-Унинское»

от 11.03.2020 г. № 6

**СОСТАВ**

**оперативного штаба по подготовке и проведению превентивных мер,**

**связанных с паводком 2020 года на территории муниципального образования**

**«Верх-Унинское»**

* + - 1. **Руководитель штаба: Веретенникова Наталья Владимировна,** Глава муниципального образования «Верх-Унинское».
			2. **Члены штаба:**
* Максимова Наталья Геннадьевна, ведущий специалист администрации муниципального образования «Верх-Унинское».
* Осипова Валентина Николаевна, генеральный директор ООО «Верх-Уни» (по согласованию).
* Яговкин Александр Александрович, генеральный директор ООО «Маяк» (по согласованию).
* Данилов Сергей Николаевич, глава КФХ (по согласованию).
* Захаров Алесей Леонидович, директор МКОУ Верх-Унинская основная общеобразовательная школа.
* Арасланова Ильсия Нафиковна, заведующая МБДОУ Шафеевский детский сад.