

**«ЗАСЕКОВО » МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАСЕКОВСКОЕ"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**1 апреля 2019 года** №6

д. Засеково

|  |
| --- |
| **О подготовке к весеннему паводку**  **2019 года в МО «Засековское»** |

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории Поселения в период весеннего паводка, руководствуясь п.п. 8,9 статьи 14 Закона 131 ФЗ от 6.10.2003 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план работы на паводковый период 2019 года (прилагается).
2. Утвердить состав паводковой комиссии муниципального образования «Засековское» (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений провести мероприятия согласно плану работы на паводковый период.
4. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщать в районный отдел ГО и ЧС.
5. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Уставом муниципального образования «Засековское».
6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Засековское» Н.А. Редькина

Утвержден Постановлением

главы муниципального образования «Засековское»

от 01.04.2019 № 6

ПЛАН

работы МО «Засековское» на паводковый период 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| 1. 1. | Определить состав сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных работ | Глава муниципального образования | до 05.04 |
| 1. 3. | Сформировать состав паводковой комиссии | Глава МО | до 05.04 |
| 1. 4. | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по подготовке к паводковым мероприятиям, направленную на сохранение здоровья людей, снижения ущерба и материальных потерь | Администрация муниципального образования, Руководители предприятий и учреждений | до 09.04 |
| 1. 5. | Провести инструктажи по правилам безопасности среди учащихся школ | Руководители школ | до 09.04 |
| 1. 6. | Проверить состояние водосборов, мостов и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега, наледи и мусора водосборы, кюветы и мостовые пролеты, осуществить работы по вскрытию отводов и труб | Глава муниципального образования | до 09.04 |
| 1. 7. | Организовать наблюдение за уровнем воды в реках | Администрация муниципального образования | Период паводка |
| 1. 8. | Рекомендовать жителям д. Митрошата на период распутицы запастись продуктами питания и необходимыми лекарственными препаратами | Глава муниципального образования | Апрель |
| 1. 9 | Привести в полную готовность пожарные автомобили и приспособленную для доставки воды технику. | Руководители предприятий,  Пост ПО | до 10.04 |
| 1. 10. | Провести работу с населением по вопросам очистки крыш от снега, очистке сточных канав и труб на придомовых территориях для беспрепятственного пропуска талых вод. | Администрация муниципального образования | до 10.04 |
| 10 | Ограничить движение транспорта по улицам населенных пунктов на период распутицы | Глава муниципального образования | В соответствии с Распоря-жением Правитель-ства УР |

Глава муниципального

образования «Засековское» Н.А. Редькина

Утвержден Постановлением

главы муниципального образования «Засековское»

от 01.04.2019 № 6

СОСТАВ

Паводковой комиссии муниципального образования «Засековское»

1. Редькина Наталья Алексеевна – глава муниципального образования «Засековское» - председатель комиссии
2. Балтачева нина Васильевна – старший специалист администрации муниципального образования «Засековское»
3. Балтачев Фидаиль Накибович – старший водитель ДПК д. Засеково
4. Васильев Анатолий Никонорович – депутат МО «Засековское»
5. Абашев Раис Тависович – староста д. М. Вениж

Глава муниципального

образования «Засековское» Н.А. Редькина