СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАСЕКОВСКОЕ»

«ЗАСЕКОВО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2018 года                                                                                                                № 08

д. Засеково

О подготовке к весеннему

паводковому периоду.

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Засековское» в 2018г. Администрация муниципального образования «Засековское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  план мероприятий на весенний паводковый период по муниципальному образованию «Засековское» (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу муниципального образования  «Засековское» Н.А. Редькина

Глава муниципального образования                                          Н.А. Редькина

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования «Засековское»

от  14. 03.2018 г. № 8

План

мероприятий на весенний паводковый период по муниципальному образованию «Засековское» в весенний период 2018 года

| № | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные за организацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план мероприятий на паводковый период | март | Администрация поселения |
| 2 | Провести мероприятия для предотвращения попадания талых вод в водоразборные колодцы | В течение паводкового периода | Глава поселения, члены ДПД |
| 3 | Усиление контроля за качеством питьевой воды | В течение паводкового периода | Глава поселения |
| 4 | Организовать (при необходимости) круглосуточный контроль за состоянием ледового покрова и уровнем подъема воды: - пруд д.Б-Вениж - пруд д.Иманай | весь период | Члены ДПД (Сабреков М.Р., Абашев Р.Р. по согласованию) |
| 5 | Проведение систематического мониторинга состояния ледовой обстановки на водоемах поселения. | В течение паводкового периода | Глава поселения |
| 6 | Подготовка памяток для населения по действиям в чрезвычайных ситуациях и их распространение | До 01.04.18 г. | Администрация поселения |
| 7 | Установка запрещающих знаков в местах вероятного выхода (выезда) на лед любителей-рыболовов | До 01.04.18 г. | Мышкин Н.А., водитель администрации |
| 8 | Обеспечение наличия и исправного состояния откачивающей техники (мотопомп) на случай подтопления личного жилого сектора | В течение паводкового периода | Члены ДПД |
| 9 | Проведение разъяснительной работы со школьниками о мерах по обеспечению безопасности на льду в весенний период. | Март - апрель 2018 г. | Директора школ |