О выявленных нарушениях в деятельности администрации МО Юкаменское при реализации муниципальной программы по формирования комфортной городской среды.

Прокуратурой Юкаменского района проведен анализ исполнения законодательства, связанного с реализацией мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2017 году между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Администрацией муниципального образования «Юкаменское» и Администрацией муниципального образования «Юкаменский район» заключено трёхстороннее соглашение от 30.05.2017 № 173 о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Юкаменское» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях реализации указанного соглашения и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Юкаменское» на 2017 год», утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования «Юкаменское» от 18.05.2017 № 41, администрация муниципального образования «Юкаменское» и ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие» заключило муниципальный контракт № 0113300001517000041-0119483-02 от 01.08.2017 года по выполнению работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: с. Юкаменское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3; ул. Первомайская, д. 25; ул. Попова, д. 39.

Акт о приемке выполненных работ сторонами подписан 31.08.2017 года, денежные средства перечислены ГУП УР «Удмуртское автодорожное предприятие» (платежное поручение № 175998) 08.09.2017 года.

Однако, в нарушение ст. 94 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 отчет об исполнении муниципального контракта № 0113300001517000041-0119483-02 от 01.08.2017 года размещен в единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) - 11.10.2017 года, то есть с нарушением установленного срока (в течение 7 рабочих дней).

Кроме того, 31.08.2018 года между администрацией муниципального образования «Юкаменское» и ООО «Диалог» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0813500000118004437 (далее – контракт) по выполнению работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресам: с. Юкаменское, ул. Первомайская, д. 17; ул. Новая, д. 13.

Вместе с тем, Подрядчик в установленный контрактом срок (01.10.2018) в полном объеме работы не выполнил и администрацией муниципального образования «Юкаменское» меры по взысканию пени (неустойки) не принимаются.

Помимо указанного, на официальном сайте муниципального образования «Юкаменский район» нет сведений об исполнении муниципальной программы за 2017 год.

Неисполнение администрацией муниципального образования «Юкаменское» вышеуказанных требований нарушает интересы государства при выполнении бюджетных обязательств, ущемляет права граждан и субъектов предпринимательской деятельности  на открытость и прозрачность информации о контрактной системе в сфере закупок, а также создают ограничения для достижения целей государственной политики в указанной области.

В целях устранения выявленных нарушений закона Совету депутатов МО «Юкаменское» внесено представление, которое рассмотрено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора района

юрист 3 класса                                                                                           О.Л. Лебедева